
湖北省 荆州市 公安县政府采购项目
采购需求文件
计划名称：公安县人民医院拆除临时用房新建绿化带工程(包)
采购单位：公安县人民医院

联 系 人：王佳     联系信息：13797351112

一、项目概况

本项目由公安县人民医院发起， 已于2024年03月19日进行了相关批复（文号：421022-2024-01237），拟采用竞争性磋商方式进行采购。
(一)项目背景
拆除临时用房，新建绿化带
可增加项目背景的其他补充性说明内容，也可删除此综括号部分
（二）采购内容
本次采购为本采购计划的第包，标的分类为园林绿化工程施工，详细的采购清单及相关需求见本文档以下说明。

可增加包段采购内容的其他总体性说明内容，也可删除此综括号部分
二、采购清单

本次采购的货物清单及相关技术参数如下表：

	序号
	货物名称
	采购数量
	参数或指标需求

	1
	公安县人民医院拆除临时用房新建绿化带
	1项
	一、工程概况1、工程名称：公安县人民医院拆除临时用房新建绿化带工程；2、建设内容：拆除原肿瘤科临时用房，新建绿化带，主要建设内容包括拆除工程、路灯工程、绿化给水工程、绿化种植工程、市政工程、土建工程等。具体详见工程量清单及图纸。二、技术要求1、预算金额：193.387635万元，最高限价：193.387635万元，其中包干价136001.84元，暂估价356551.66元，超过最高限价的响应文件作无效文件处理；（本项目包含安全文明施工费、扬尘治理费，请各供应商根据工程量清单对安全文明施工费进行相应计取。）2、工程量清单请自行下载；注明：若供应商递交的响应文件中包干价、暂估价与发送的清单不一致，做无效文件处理。三、商务要求1、工期（合同履行期限）：合同签订后60日历天完成所有工程，遇到不可抗逆因素供应商须与采购人沟通，经同意后顺延。2、付款方式：根据公政规[2023]4号文规定，工程竣工验收合格后付款到合同总造价的60%,竣工验收满一年支付到决算审计金额的80%,竣工验收满两年后支付剩余工程款。3、工程施工地点：公安县人民医院。4、验收：验收严格依照国家相关规定文件执行。5、工程质量要求：达到合格质量标准。6、质量缺陷责任期：12个月。


注：以上各项采购清单中的参数或指标需求中标记有★的为关键性需求。
三、详细需求

对于较复杂的项目采购，可在此部分粘贴相关需求内容， 如无需补充更多需求，可直接删除整个综括号部分。
四、其他需求
（一）交付需求
1.交货时间
详见采购文件

2.交货地点
详见采购文件。
3.安装与调试
本部分可根据具体需求补充相关文字， 如无此需求可删除此段落。
4.验收要求
本部分可根据具体需求补充相关文字，如无耻需求可删除此段落。在后面还可自由填写相关内容
（二）售后服务需求
1.质保服务要求
详见采购文件

2.培训服务要求
本部分可按实际需求补充内容，比如：培训内容、培训次数、人数、时间安排、费用等的约定删除此部分
3.其他服务要求
本部分可按实际需求补充填写，也可删除此部分，还可继续补充。
五、合同条款
本次采购将采用标准的政府采购合同范本，具体详见标书文件中的合同范本文件。本此采购的具体合同条款如下：
	条款号
	条款类型
	条款内容
	相关比 %

	
	
	
	


六、评审方法
本次采购将遵照采购文件中须知部分关于项目评审的相关要求和步骤，采用综合评分法进行评审。
本次采购的评分项及评分标准如下：

	编号
	类型
	分组
	评分标准
	性质
	分数

	1.001
	价格
	
	报价得分,标准如下：
评标价的确定办法：

评标委员会只对确定资格和符合性检查合格的响应文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价分30分。其他供应商的报价分按照下列公式计算：

报价分＝（评标基准价/投标报价）×30

注：为保证工程质量，磋商最终报价低于本项目最高限价80%时，磋商小组会将对其进行成本分析，磋商小组认为报价低于成本价时将否决其投标。
	价格分
	30.00

	1.002
	商务
	
	类似业绩,标准如下：
提供近三年（以合同签订时间为准）完成的类似工程；提供一项得3分，最高为9分；未提供不得分。(提供中标通知书（如有）、工程施工合同及工程验收报告复印件加盖公章)
	客观分
	9.00

	1.003
	商务
	
	其他主要人员,标准如下：
人员配备合理、满足需要的得3分；

人员配备基本合理、基本满足需要的得1分；

人员配备不合理不得分。
	主观分
	3.00

	1.004
	商务
	
	项目负责人或委托人陈述,标准如下：
项目负责人或委托人在进行磋商时能熟练讲述本项目现场实际情况及施工方案的4-6分；

基本了解的得1-3分；

不能讲述本项目情况的不得分。
	主观分
	6.00

	1.005
	技术
	
	工程概况,标准如下：
须对本项目的具有深刻理解，具有针对本项目具体合理的、可行全面的项目整体实施方案，工期和质量满足采购方的要求。

方案描述科学合理、可行、有针对性得4-5分；

方案描述科学合理、基本可行得2-3分；

方案描述欠合理，基本可行得1分；

未提供、不可行的得0分。
	主观分
	5.00

	1.006
	技术
	
	施工部署,标准如下：
科学、合理、针对性强的得5-6分；

合理、可行的得2-4分；

欠合理，基本可行的得1分；

不提供、不可行，不能满足工程需要的得0分。
	主观分
	6.00

	1.007
	技术
	
	施工进度计划,标准如下：
科学、合理、针对性强的得4-6分；

合理、可行的得1-3分；

不提供、不可行，不能满足工程需要的得0分。
	主观分
	6.00

	1.008
	技术
	
	施工方案,标准如下：
施工程序、工艺符合施工规程规范及施工现场条件的要求，且与投入的设备、人工情况。

施工方案科学合理、可行、有针对性得9-12分；

施工方案科学合理、基本可行得5-8分；

施工方案欠合理，基本可行的得1-4分；

未提供、不可行的得0分。
	主观分
	12.00

	1.009
	技术
	
	施工现场平面布置,标准如下：
施工现场平面布置，高效合理得4-6分；

基本合理得1-3分；

不提供、不合理得0分。
	主观分
	6.00

	1.010
	技术
	
	主要施工管理计划,标准如下：
主要施工管理计划内容完备，合理、针对性强的得5-6分；

内容完备，可行的得3-4分；

内容欠完备，基本可行的得1-2分；

不提供、不可行的得0分。
	主观分
	6.00

	1.011
	技术
	
	质量管理体系与措施,标准如下：
质量管理体系与措施内容完备，合理、针对性强的得5-6分；

内容完备，可行的得3-4分；

内容欠完备，基本可行的得1-2分；

不提供、不可行的得0分。
	主观分
	6.00

	1.012
	技术
	
	工程(质量、工期、安全文明施工)承诺,标准如下：
对工程质量、工期、安全文明施工承诺，科学、合理、针对性强4-5分；

合理、可行2-3分；

欠合理，基本可行1分；

不提供、不可行，不能满足工程需要0分。
	主观分
	5.00

	本表总计
	100.00


七、补充文件
除本需求文件外，为帮助供应商更好地把握本次采购各种需求，我们还将提供补充性需求文件（文件名：清单，文件大小：65729,唯一码：4beb36ae2c2e732f3ac6ea5dd09cebac）一份，请在采购文件中获取及阅读。


